## Slide 1
Session Manager — продуктовый план
• Менеджер сессий | Команда: Голикова, Кушаева, Шагалин, Шибанов
• Практическое занятие №28 | Pre-seed → MVP

## Slide 2
Продукт и стадия
• QR-вход в 5-20 аккаунтов на чужом ПК
• Стадия: Concierge MVP → полноценный MVP
• Seed: 10 млн руб. (практика №24)

## Slide 3
Цели и метрики
• 0-3 мес.: 50+ QR-сессий/нед, 10 платящих
• 3-6 мес.: MRR 8 500 руб., 3 пилота B2B
• 6-12 мес.: 70+ платящих, LTV/CAC > 3

## Slide 4
NSM и воронка
• NSM: успешные QR-сессии / неделя
• Поддержка: demo, trial, MRR, churn, CAC, Reply Rate TG

## Slide 5
Backlog (18 инициатив)
• Продукт/UX: 4 | Разработка: 4 | Аналитика: 2
• Маркетинг: 4 | Продажи: 2 | Поддержка/операции: 2

## Slide 6
Приоритизация ICE
• Топ: аналитика (12.5), TG-аутрич (10), A/B лендинга (8)
• В релиз 0-3 мес.: 12 инициатив «Взять»
• Отложено: корп. тариф, рефералы, API Meta

## Slide 7
Roadmap 3-6 мес.
• М1: v0.1 + аналитика | М2: GTM + шифрование
• М3: 10 paying | М4-6: mobile, коворкинги, Beta v1.0

## Slide 8
План 6-12 мес.
• Рефералы, API-интеграции, корп. пакеты
• 70+ платящих, устойчивая экономика

## Slide 9
Модель команды
• 4 основателя + UX аутсорс 0.25 FTE
• Узкое место: 0.8 FTE dev (Шагалин)
• Минимум 0-3 мес. — без отдельного QA FTE

## Slide 10
RACI (фрагмент)
• Backlog: A Голикова | Dev: A/R Шагалин
• Маркетинг: A/R Кушаева | B2B: A/R Шибанов

## Slide 11
Коммуникация
• Kaiten/Notion, планирование еженедельно
• Изменение roadmap — через NSM и цели

## Slide 12
Риски
• Сроки dev | Безопасность | TG-масштаб
• Меры: MoSCoW, E2E, коворкинги, аналитика в мес.1

## Slide 13
Выводы и next steps
• Релиз v0.1 — месяц 1
• Спринт 1: аналитика + Chrome MVP + TG
• Согласовано с финпланом и pitch deck (№24, №26)